**ДОКЛАД**

**«О запланированных и выполненных дорожных работах на территории области в 2023 году»**

Перед дорожным комплексом области стоят задачи по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, в том числе обеспечение безопасного проезда по ним.

Суммарный объем дорожного фонда в текущем году составил 17,2 млрд. рублей, из которых:

- 10,1 млрд направлены на реализацию проектов «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

- 4,2 млрд предусмотрены на содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них;

- 1,5 млрд направлены в бюджеты муниципальных образований на финансирование дорожной деятельности в границах сельских населенных пунктах;

- оставшиеся 1,4 млрд распределены на подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения», в раках которой запланировано развитие системы фото-видеофиксации нарушений ПДД, на проектно-изыскательские работы и содержание подведомственных учреждений.

Работы по строительству, реконструкции приведению в нормативное состояние региональных дорог и искусственных сооружений финансируются в основном в рамках нац. проекта БКД.

В текущем году по результатам его реализации планируется достижение следующих показателей:

- увеличение доли автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 32,25%;

- увеличение доли автодорог дорожной сети городских агломераций до 88,92%.

Объем финансирования дорожной деятельности по нац проекту составит - 9 млрд. 865 млн. рублей, из которых 4 млрд. 808 млн. руб. областной и 5 млрд. 057 млн. руб. федеральный.

За счет областных средств в размере 3 млрд. 651 млн. рублей запланирован ремонт и капитальный ремонт 12 участков региональных дорог, общей протяженностью 137,3 км.

В рамках трансферта из федерального бюджета в размере 587,2 млн. рублей продолжается строительство 2 этапа путепровода в Татищево.

За счет средств субсидии из федерального бюджета в размере 3 млрд. 446,2 млн. рублей запланирован ремонт и капитальный ремонт 11 участков региональных дорог протяженностью 108,3 км, строительство моста через р. Большой Иргиз на дороге «Горный - Березово» и путепровода «Жасминный». Так же планируется реконструкция 3 мостов, ремонт и капитальный ремонт 4 мостов, 2-х путепроводов и транспортной развязки типа «Глаз».

В рамках межбюджетного трансферта в размере 809 млн. млн. рублей Федерального проекта «Содействие» запланирован ремонт 3 участков автомобильных дорог общей протяженностью 52,3 км.

За счет средств субсидии, предоставляемой в рамках нацпроекта бюджету г. Саратова запланирован ремонт 14 участков улично-дорожной сети протяженностью 10,8 км, а также строительство путепровода на ул. Песчано-Уметской.

В г. Энгельс планируется ремонт 14 участков улично-дорожной сети города протяженностью 10,5 км.

Таким образам, в рамках утвержденного финансирования по нацпроекту планируется выполнить работы по приведению в нормативное состояние порядка 300 км региональных дорог и 21,3 км дорог местного значения, что обеспечивает безусловное достижение целевых показателей.

Что касается содержания, то с начала текущего года всем 43-м подрядным организациям, осуществляющим содержание региональных дорог в рамках заключенных госконтрактов, выдано задание на проведение работ по устранению дефектов в максимально возможных объемах учитывая погодные условия.

В их распоряжении находится 931 единица техники, 66 асфальтобетонных заводов.

При неблагоприятных погодных условиях работы по устранению дефектов производятся с использованием литой асфальтобетонной смеси.

На территории Саратовской области литая асфальтобетонная смесь производится 2-мя предприятиями: ООО «Чистый Город» и АО «Автогрейд».

Работы проводятся с помощью специальной техники «Кохеров», которых в наличии 12 штук у 9-ти предприятий.

За период с 01.02.2023 по настоящее время только литой асфальтобетонной смесью выполнен ремонт более 1200 квадратных метров.

До конца марта планируется устройство ямочного ремонта общей площадью еще 1000 квадратных метров.

В настоящее время началось проведение визуальной диагностики региональной сети с целью составления плана работ по восстановлению слоев износа в рамках содержания.

В прошлом году устроено 93 км слоев износа на 538 млн руб.

В текущем году планируется устройство не менее 93 км слоев износа на сумму 550 млн руб.

Точные объёмы и адреса устройства слоев будут известны после окончания весеннего обследования автомобильных дорог.

В части строительства и приведения в нормативное состояние дорог местного значения:

В текущем году объем консолидированного бюджета муниципальных дорожных фондов запланирован в объеме 5,6 млрд. рублей, из которых 3,2 млрд. рублей – транспортный налог (53,6%) от общего объема, акцизы на нефтепродукты – 900 млн. рублей (21,4%), из них в городские округа и муниципальные районы направляется 412 млн. рублей, 244 млн. рублей – в городские поселения и 580 млн. рублей – в сельские поселения.

Также в составе доходов сельских поселений входит упомянутая ранее субсидия из областного дорожного фонда в размере 1,44 млрд. рублей или 25,7% в общем объеме доходов.

В ручном режиме проводится мониторинг использования средств муниципальных дорожных фондов.

С администраций муниципальных районов области собирается информация за прошедший месяц по доходной части, по выполненным работам, количеству отремонтированных объектов, а также планируемым работам на следующий месяц с указанием выделяемых объемов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатов.

На текущую дату информацию предоставили Александрово-Гайский, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Краснокутский, Краснопартизанский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Самойловский, Советский районы и ЗАТО Светлый. Остальные районы информацию не представили.

В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на текущий год Правительством области заключено соглашение с Росавтодором на сумму 172,3 млн. рублей, из которых 169,0 млн. рублей – средства федерального бюджета.

На них запланирован капитальный ремонт ул. Пионерской в с.Репное Балашовского района (129,0 млн. рублей) – протяженностью 3,2 километра и продолжение строительства автоподъезда к д.Зеленкино в Татищевском районе стоимостью на текущий год 43,3 млн. рублей.

В прошлом году, впервые приступили к решению задачи приведения в нормативное состояние дорог в границах сельских населенных пунктов, было заключено 259 соглашений на общую сумму 1 млрд. 477 млн. рублей, предусматривавших ремонт 509 километров дорог на 911 объектах. Данная задача выполнена в полном объеме.

В текущем году заключено 255 из 256 соглашений о предоставлении субсидии из областного дорожного фонда на общую сумму 1 млрд. 445 млн. рублей.

Не заключено одно соглашение с МО Орошаемое Питерского муниципального района области, в связи с проводимой реорганизацией.

Принятие бюджета Орошаемого ожидается в первой декаде мая 2023 года, сразу после чего планируется заключение соглашения.

Общее количество объектов составляет 803 участка дорог, предусматривается ремонт 331 километра или 1 млн. 412 тысяч квадратных метров.

Конкурсные процедуры проведены, общее количество лотов - 329, определены подрядчики, идет заключение контрактов.

На текущую дату заключено 308 контрактов, в которых установлены сроки начала проведения работ в первой половине апреля и четкий срок завершения работ – 1 сентября.

Помимо строительства и приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, необходимо запланировать мероприятия по обеспечению безопасного проезда по ним.

С этой целью Министерством транспорта и дорожного хозяйства области разработан и утвержден План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и ледохода в весенний период.

В нем предусмотрены как превентивные меры, так и действия по ликвидации наступивших последствий от паводка от мониторинга мест предполагаемого затопления и разрушения дорог и искусственных сооружений до демонтажа перильных и барьерных ограждений на низководных мостах и запрета проезда всех видов транспорта по затопляемым мостам, переливным плотинам, затопленным участкам дорог на время прохождения паводка.

Так же обеспечено круглосуточное дежурство ремонтных бригад и необходимой техники.

На сегодняшний день создано 90 аварийных ремонтных бригад с привязкой к предполагаемым 206-ти местам проведения работ по ликвидации паводковых разрушений во всех районах области.

Дорожный комплекс области готов к дальнейшему выполнению задач как по реализации запланированных мероприятий в рамках нацпроекта и государственных программ, так и по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда по автомобильным дорогам.

Работа отрасли находится на ежедневном контроле.