**ПРОТОКОЛ**

 **общественных обсуждений результатов выполнения мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, а также планов объектов ремонта на 2023 год при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области**

|  |
| --- |
| **02 декабря 2022 года, 17.00** **г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104, конференц-зал** |

####  **Присутствовали:**

 **Петаев А.В.** - министр транспорта и дорожного хозяйства области;

 **Молоканов В.В.** - заместитель начальника по дорожной отрасли ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»;

**Гусев А.А.-** председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации МО «Город Саратов»;

**Дворцов С.Ю.** - начальник управления эксплуатации дорог и благоустройства администрации Энгельсского муниципального района а также представители министерства транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации МО «Город Саратов», управления эксплуатации дорог и благоустройства администрации Энгельсского муниципального района, члены Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, СМИ.

**Повестка дня:**

Общественные обсуждения реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году и обсуждение мероприятий по строительству, ремонту и капитальному ремонту запланированных на 2023 год.

Вступительное слово министра транспорта и дорожного хозяйства области Петаева А.В. о достигнутых целевых показателях в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

**Слушали:**

 Доклад заместителя начальника по дорожной отрасли ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»Молоканова Владимира Владимировича .

Докладчик напомнил о том, что реализация национального проекта начавшаяся в 2019 году продолжилась и в текущем.

Общий объем финансирования дорожной деятельности в рамках федеральных программ составил 16 млрд. 184 млн. рублей (ФБ - 11 млрд. 221 млн. руб., ОБ - 4 млрд. 963 млн. руб.).

Приведено в нормативное состояние 86 участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью 653 км. Выполнены работы по ремонту 9 мостов, 1 эстакады и 1 путепровода. Продолжено строительство первого этапа путепровода в поселке городского типа Татищево.

Особое внимание было уделено на ремонт важных для региона направлениях. Отремонтировано более 40 км дороги «Балаково-Ершов», порядка 25 км автоподъезда к с. Рыбушка, 22 км. улично-дорожной сети г. Саратова, принятой на региональный уровень и почти 35 километров местных дорог так же принятых от муниципальных районов в региональное управление.

По итогам выполненных работ в текущем году доля региональных дорог в нормативном состоянии увеличилась до 29,1% ( против 9% в 2018 г.)

 В 2023 году в рамках реализации национального проекта планируется достижение следующих показателей:

- увеличение доли региональных дорог в нормативном состоянии до 32,25%;

 В рамках нацпроекта на областные средства в размере
3 млрд. 351 млн. рублей запланирован ремонт и капитальный ремонт 12 участков региональных дорог, общей протяженностью 137 км.

За счет средств субсидии из федерального бюджета в размере 2 млрд. 207 млн. рублей запланирован ремонт и капитальный ремонт еще 11 участков дорог регионального значения общей протяженностью 108 км.

В случае доведения дополнительного финансирования, перечень региональных дорог, подлежащих ремонту в 2023 году, будет расширен с учетом всех вышеперечисленных критериев и предложений граждан.

Доклад председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации МО «Город Саратов» Гусева Александра Александровича **о** выполненных работах в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автодорогах местного значения ( в границах муниципального образования г. Саратов) и о планируемых объектах на 2023 год.

Доклад начальника управления эксплуатации дорог и благоустройства администрации Энгельсского муниципального района Дворцова Сергея Юрьевича о строительстве объездной автомобильной дороги на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автомобильной дороги «Самар-Пугачев-Энгельс-Волгоград» 4 этап протяженностью 2,3 км на сумму 193,3 млн.рублей. В настоящее время работы завершены, движение транспорта открыто, для безопасности дорожного движения на пересечении с региональной дорогой установлен светофорный объект. В 2023 году продолжится работа по приведению автомобильных дорог г. Энгельса в нормативное состояние за счет средств национального проекта, планируется выполнить ремонт 9-ти участков дорожной сети общей протяженностью 8,83 км.

**Выступали:**

 1. Цаплина О.Ю. от лица жителей села Кошели Воскресенского района попросила оказать помощь в проведении ремонта автомобильной дороги с. Кошели – с. Букатовка – с. Подгорное - с. Полдомасово – трасса Медяниково-Воскресенск.

2. Тугушев Р. Представитель крестьянско-фермерского хозяйства из Екатериновского района попросил оказать помощь в приведении в надлежащее состояние дороги от села Крутояр до районного центра Екатериновка.

3. Анна, жительница р.п. Базарный Карабулак спросила о планах на ремонт автомобильной дороги «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак – Балтай» - Свободный-Бегуч (Пензенская область)» в Базарно-Карабулакском районе.

**Решили:**

1. Мероприятия, проведенные в 2022 г. в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» признать эффективными.
2. Перечень мероприятий и объектов, предложенных к проведению в нормативное состояние в 2023 году признать оптимальным, а целевые параметры достижимыми.
3. Усилить контроль за выполнением дорожных работ на объектах улично-дорожной сети городов Саратов, Энгельс и региональных дорог.

Ответственный: Петаев А.В., Гусев М.А., Дворцов С.Ю.

Срок: постоянно

1. При невозможности ремонта дороги ( не вошедшей в план ремонта на текущий год) обеспечить безопасный проезд в рамках содержания.

Срок: постоянно

1. Проработать вопрос возможного совместного ремонта дороги Крутояр-Екатериновка с руководством КФК Тугушева Р. в Екатерининском районе ( по аналогии с Турковским районом).

Ответственный Петаев А.В.

Срок: до 1 июня 2023 г.

 Секретарь Симбирцева И.Е.