*Таблица №3 (приложение №17 к постановлению*

*Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)*

**Отчет**

**о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2016 года**

**ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ | | Причины  отклонений  <\*> | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) | | | | |
| предусмотрено государственными заданиями | исполнено | предусмотрено  государственной  программой | | | исполнено | |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счет целевых средств <\*\*> | | Всего | в том числе за счет целевых средств <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание - | Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования | | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Количество маршрутов |  |  |  |  | |  |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 99 | 99 |  | 11766,3 |  | | 5527,302 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Саратовской области" | 99 | 99 |  | 11766,3 |  | | 5527,302 |  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание - | Предоставление консультационных и методических услуг | | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Количество отчетов, составленных по результатам работы |  |  |  |  | |  |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 12(год)  9 (за 9 мес) | 12(год)  9 (за 9 мес) |  | 6686,0 |  | | 3339,099 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Саратовской области" | 12(год)  9 (за 9 мес) | 12(год)  9 (за 9 мес) |  | 6686,0 |  | | 3339,099 |  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание | "Ведение реестра согласованных маршрутов перевозки пассажиров автобусами по городским и (или) пригородным и (или) междугородним и (или) межмуниципальным маршрутам" | | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Количество рассмотренных обращений |  |  |  |  |  | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 100 | 100 |  | 612,3 |  |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Саратовской области" | 100 | 100 |  | 612,3 |  |  | |  |
| Итого по услугам (работам): |  |  |  | 19064,6 |  | | 9387,402 |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений: |  |  |  | 1330,0 |  | | 1241,654 |  |
| Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд: |  |  |  | 46,9 |  | | 41,848 |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 20441,5 |  | | 10670,904 |  |

**ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИ Я РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ | | | | Причины  отклонений  <\*> | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) | | | |
| предусмотрено государственными заданиями | исполнено | | | предусмотрено  государственной  программой | | исполнено | |
|  |  |  | | |  | Всего | в том числе за счет целевых средств <\*\*> | Всего | в том числе за счет целевых средств <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание - | Взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования | | | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | количество выданных актов | |  |  | |  |  |  |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 25 | | 25 |  | | 553,8 |  | 431,328 |  |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 2.4 «Организация использования автодорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | 25 | | 25 |  | | 553,8 |  | 431,328 |  |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание - | "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" | | | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | протяженность автомобильных дорог общего пользования | |  |  | |  |  |  |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 6624,001 | | 6618,051 | Гос. контракты на выполнение работ по ремонту заключены на:  а /д «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Марксовском р-е; а/д «Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана» в Советском р-е; а/д «Балаково-Духовницкое» в Балаковском р-е на 2,45 км | | 54828,3 |  | 31999,380 |  |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 2.4 «Организация использования автодорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»" | 6624,001 | | 6618,051 | 54828,3 |  | 31999,380 |  |
| Итого по услугам (работам): |  | |  |  | | 54986,0 |  | 32430,708 |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений: |  | |  |  | | 222,0 |  | 202,000 |  |
| Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд: |  | |  |  | | 174,1 |  | 68,862 |  |
| Всего по подпрограмме: |  | |  |  | | 55382,1 |  | 32 701,570 |  |

**ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия | Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ | | Причины  отклонений  <\*> | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) | | | |
| предусмотрено государственными заданиями | исполнено | предусмотрено  государственной  программой | | исполнено | |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счет целевых средств <\*\*> | Всего | в том числе за счет целевых средств <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание - | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности» | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | количество обслуживаемых аппаратов фото и видеофиксации ПДД, светофоров, дорожных знаков и других элементов используемых для организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 25 | 25 |  | 5500,0 |  | 2500,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 2.4 «Организация использования автодорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | 25 | 25 |  | 5500,0 |  | 2500,00 |  |